合同名称：长三角一体化-新北泰兴跨江联动快速连接建设项目照明工程高架桥面单灯控制器采购项目

签订地点：常州市新北区河海西路520号

签订时间：2025年 月 日

合同编号：

甲方：常州市城市照明工程有限公司

乙方：

一、乙方按甲方要求，按照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

1、工程名称：

2、工程地点：常州

3、承包范围：

4、合同价格：       元（人民币大写：       ）（含13%增值税）

二、合同文件：

下列材料询价文件是构成本合同不可分割的部分：

1、本询价文件      及相关的询价记录资料；

2、乙方提交的申报文件及相关资料；

3、经甲、乙方确认的补充协议及来往函件。

三、适用法律、标准及规范

本合同适用的标准和规范：现行国家有关标准、规范。

四、合同价款：

本合同总价款是指货物的设计、制造、包装、运输、装卸、人工、协调、乙方在验收合格前及保修期内货物所发生的维修费、伴随服务及售后服务费用、应交纳的各项税款（关税、增值税及其它税费）。

五、质量保证：

1、乙方严格按照询价文件及询价达成的协议进行货物的采购及检验，并对其质量负责。

2、乙方负责提供的材料，其品牌、型号、规格等必须与询价报价单一致，并提供产品说明书，相关检测证明及相关参数、要求，不得以次充好。

3、乙方提供的货物在送到甲方指定地点时，按本询价文件要求，甲方有权根据标准、规范要求按批次进行现场取样检验，由具备国家检测资质的单位根据要求进行检测，如检测不合格，甲方有权终止合同。

4、质保期内，出现单灯控制器质量问题的，由乙方无条件更换，提供质量合格的控制器并承担相关维修费用（含拆卸、安装全部费用300元/套），乙方应提供充足的备品备件，且不得低于每笔订单同款控制器总量的2%，必须在接到甲方通知12小时内响应、48小时内送至甲方指定地点。乙方未按前述期限内完成的，甲方有权另行采购、维修，相关费用（产品采购费用、更换维修费用）由乙方承担，并有权直接从剩余应付货款、质保金中扣除。

质保期内，损坏率超过合同供货总量的2%的或供货阶段质量问题货物总量超过已下单订单总量的2%，甲方有权就超出部分的质量问题货物向乙方主张退款退货并要求乙方承担该批质量问题货物采购价款总和的2倍作为违约金，供货阶段质量问题货物总量超过已下单订单总量的2%，甲方有权就未交货的部分解除买卖合同关系，甲方解除合同的通知将以邮寄形式邮寄到乙方所在地，时间从到达乙方时生效，并有权要求乙方承担合同金额的20%的违约金，该等违约金有权在任何一期应付款中相应扣除。双方确认前述违约金系在影响工期、重新采购招标，给甲方造成直接、间接损失的情况下确定的数额，不存在过高情形。

六、供货期：

1、乙方成交后应立即组织生产，实际送货时间根据现场进度安排，中标后10日内完成样品测试，下订单后20日内供货完成。

2、成交供应商应在采购人规定的交货期内将全部货物运至采购人指定地点。产品质量应达到采购人要求，不合格产品或不一致产品不予验收、不予付款，由此造成的损失完全由成交供应商承担。因成交供应商原因造成的延期交货或延期交工，每拖后一天按合同价的1%支付违约金。

七、验收：

1、供需双方共同将依据有关规定，对货物进行验收，并签字确认。

2、乙方送货后，对乙方确定的单灯控制器将随机进行一次抽样检测，由甲方送至国家级相关检测机构进行检测，无论合格与否，检测费用由甲方承担。除固定一次的抽检外，甲方有权随时抽检，检测费用由甲方负责，甲方有权另行采购合格产品或解除合同，工期不顺延，并由乙方承担由此造成的检测费用及其他一切损失。抽检结果必须满足技术文件相关指标要求。

3、乙方在项目成交后应立即组织生产所需的各项材料，以保证按照甲方要求及时供货，甲方将不定期到厂商检查产品供货情况及质量情况。

4、乙方如在甲方规定的时间内未及时交出货物，甲方将根据实际情况扣除相应的货款。

5、验收资料:询价文件中提及的相关证明材料和检测报告需在供货前将原件提交甲方处核准。

八、结算及付款期限：

1、在合同约定的供货期内，除本合同及询价文件中另有约定予以调整外，材料单价不得调整。

2、询价文件中没有的材料，在施工过程中变更调整增加的,由乙方参照本次询价报价编制、申报单价，报监理和审计部门，由甲方最终确定结算价格。

3、本项目为固定综合单价采购, 实际采购数量按实结算。

4、付款方式：本合同以人民币结算。

（1）支付时间及金额：

货物运达到货地点且入库验收合格后，乙方提供金额为合同总价100%的增值税专用发票，经甲方审核无误后60天内（日历天数），甲方支付合同总价的95%，剩余5%于质保期（五年）结束后支付。

九、材料的运输、装卸由乙方负责,费用由乙方承担。

1、乙方需将材料运输至

甲方仓库入库检验（包含装卸）。在运输、装卸等环节，必须做好成品保护，确保货物完好无损；乙方需明确现场服务的技术人员名单。在甲方施工期间提供调试、配合服务工作，人员数量和调试进度应符合现场需求，否则由此产生的误工等费用从任一一期金额中扣除，此项服务乙方的响应时间为24小时。

2、报价包含运输至甲方仓库入库检验的相关费用（包含装卸费用）。在运输、装卸等环节，必须做好成品保护，确保货物完好无损。所有措施费用含在询价报价中。

十、保修及售后服务：

1、详见乙方投标文件中提供的售后服务承诺。

2、质保期五年，按交货完成并经甲方验收合格之日计算，在此期间乙方应按照相关的国家规范和行业标准的规定对其产品负责。

3、质保期内因乙方原因导致甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

4、质保期责任

质保期内，出现单灯控制器损坏、失联等质量问题的，由乙方无条件更换并承担相关维修费用（含人工、机械、管理等费用）300元/套，乙方应提供充足的备品备件，且不得低于每笔订单同款控制器总量的2%，必须在接到甲方通知12小时内响应、48小时内送至甲方指定地点。乙方未按前述期限内完成的，甲方有权另行采购、维修，相关费用（产品采购费用、更换维修费用）由乙方承担，并有权直接从剩余应付货款、质保金中扣除。

质保期内，损坏率超过合同供货总量的2%的或供货阶段质量问题货物总量超过已下单订单总量的2%，甲方有权就超出部分的质量问题货物向乙方主张退款退货并要求乙方承担该损坏产品采购价款总和的2倍作为违约金，供货阶段质量问题货物总量超过已下单订单总量的2%，甲方有权就未交货的部分解除买卖合同关系，甲方解除合同的通知将以邮寄形式邮寄到乙方所在地，时间从到达乙方时生效，并有权要求乙方按本合同总价的20%承担违约金，该等违约金有权在任何一期应付款中相应扣除。双方确认前述违约金系在影响工期、重新采购招标，给甲方造成直接、间接损失的情况下确定的数额，不存在过高情形。

十一、其它约定事项：

1、乙方有义务在合同执行量到80%时提醒甲方，否则在订单下达时超过合同执行量的订单为无效订单。

2、乙方在履行本合同过程中应确保安全施工，如发生意外人身损害事故或其他安全事故的，由乙方承担全部责任，甲方不承担任何责任和赔偿。

3、乙方保证，其所提供的货物在提供给甲方前具有完全的所有权，或取得专利权人的授权。甲方在使用该货物或货物的任何一部分时，如果受到第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权或专有技术权等知识产权的起诉，或者受到可能存在的抵押权、担保权在内的物权权利瑕疵的起诉，或者被行政主管部门予以处罚的，乙方应负责处理纠纷，并承担由此产生的全部法律责任和赔偿责任。若由此导致甲方涉入诉讼、行政处罚、索赔或其他司法程序的，乙方承诺按照本合同总金额的10%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍应继续赔偿直至弥补甲方所有损失（包括但不限于甲方支出的诉讼费、律师费、罚款、保全费、鉴定费、调查费、和解金额或终审判决的损害赔偿金额，以及由此给甲方造成的财产损失和名誉损失等）。甲方有权就其因此而遭受的任何名誉、声誉或经济上的直接或间接的损失向乙方索赔。

4、乙方保证并承诺：乙方及时备货、具备仓储能力，有能力根据甲方要求随时发货；甲方要求发货的（包括分期），乙方应在甲方要求的期限内交付。

甲方有权随时对乙方的仓储、备货能力进行检查，若发现乙方不具备仓储能力或明显未备货的，甲方有权解除合同。

5、本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后方可更改。本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

6、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

此页无正文

甲      方：常州市城市照明工程有限公司   乙     方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址：常州市新北区河海西路520号      单位地址：

法定代表人：                              法定代表人：

或委托代理人：                            或委托代表人：

开户银行：交通银行股份有限公司常州新区    开户银行：

支行

银行帐号：324006040010141017030           银行帐号：

电    话：0519-82006885                   电    话：

附表：报价清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 制造商 | 基本功能 | 调光功能 | 漏电监测功能 | 材料编码 | 产品参数 | 单位 | 数量 | 含税单价报价（元） | 税率（%） | 可控回路数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单灯控制器（4G-Cat.1）1控1 |  |  | √ | √ | √ | 0301020201000001 |  | 套 |  |  | 13 |  |  |
| 2 | 单灯控制器（4G-Cat.1）1控2 |  |  | √ | √ | √ | 0301020202000001 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 总价(含税) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |